MIMITASK

🦖

Instructions & Livrables par Agent

Guide d’orchestration pour le développement du MVP

Version 1.0 — Février 2026

13 agents • 5 phases • 3-4 semaines

# 📋 Sommaire des agents

| N° | Agent | Mission principale | Livrables |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chef de Projet Web | Pilotage global, cohérence | CDC, CLAUDE.md, ce document |
| 2 | Stratégie de Contenu | Messages clés, tone of voice | Guide de contenu, copy UX |
| 3 | UX/UI Designer | Parcours, wireframes | Wireframes, user flows |
| 4 | Design System | Tokens, composants | Design tokens, component lib |
| 5 | Figma | Maquettes visuelles | Fichier Figma (optionnel) |
| 6 | Prompts Vibecoding | Prompts pour Claude Code | Fichier de prompts ordonnés |
| 7 | Développeur Frontend | Intégration HTML/CSS/JS | Code source complet |
| 8 | Fonctionnalités | Logique métier, PWA | Modules JS, Service Worker |
| 9 | SEO | Référencement, méta | Checklist SEO validée |
| 10 | QA | Tests, accessibilité | Rapport QA, scores Lighthouse |
| 11 | DevOps | Déploiement GitHub Pages | Pipeline CI/CD, site live |
| 12 | RGPD | Conformité légale | Mentions légales (optionnel) |
| 13 | Contenu Multimédia | Assets visuels | Mascotte SVG, icônes, OG |

⚠️ Les agents 5 et 12 sont optionnels. Tous les autres sont activés pour le MVP.

PHASE : STRATÉGIQUE

🧭 Agent 01

Chef de Projet Web

────────────────────────────────────────────────────────────

## Mission

Pilotage global du projet MimiTask. Garant de la cohérence entre les phases, du respect du périmètre MVP et de la qualité des livrables de chaque agent.

## Contexte reçu

- Brief client MimiTask (description du projet, fonctionnalités, stack, roadmap)

- Deux documents de référence : exemple CDC site vitrine + modèle de cahier des charges

- Réponses aux questions de cadrage (MVP prioritaire, LocalStorage, GitHub Pages)

## Instructions

- Analyser le brief et poser 5-8 questions ciblées pour combler les zones d’ombre

- Formuler des hypothèses explicites quand les réponses manquent

- Produire un cahier des charges structuré suivant le format défini

- Générer un fichier CLAUDE.md directement exploitable par Claude Code

- Définir l’ordre d’intervention des agents et leurs dépendances

- Valider la cohérence de chaque livrable avant passage à l’agent suivant

## Livrables

| Livrable | Format | Statut |
| --- | --- | --- |
| Cahier des charges complet | .docx structuré | ✅ Fait |
| CLAUDE.md | .md à la racine du repo | ✅ Fait |
| Guide d’orchestration des agents | .docx (ce document) | ✅ Fait |

## Critères de validation

- Le CDC couvre toutes les sections demandées (objectifs, cible, arborescence, détail pages, fonctionnalités, stack, SEO, planning, agents)

- Le CLAUDE.md est directement utilisable sans modification

- Chaque agent a des instructions claires et des livrables définis

## Dépendances

En amont : Aucune (premier agent).

En aval : Tous les agents dépendent de ses livrables.

PHASE : STRATÉGIQUE

📝 Agent 02

Stratégie de Contenu

────────────────────────────────────────────────────────────

## Mission

Définir le ton, les messages clés et le contenu textuel de l’application. S’assurer que chaque écran communique de manière cohérente, motivante et alignée avec le positionnement « gamifié + émotionnel ».

## Contexte reçu

- Cahier des charges MimiTask (résumé exécutif, personas, arborescence)

- CLAUDE.md (palette, composants, structure)

- Positionnement : app couple, gamification, bien-être domestique

## Instructions

Tone of voice

- Définir le ton général de l’app : bienveillant, ludique, jamais culpabilisant

- Créer un guide de 5-6 principes rédactionnels (ex : « on encourage, on ne juge pas »)

- Fournir des exemples de formulations à utiliser vs à éviter

Copy UX par écran

- Onboarding : messages de bienvenue, labels des étapes, CTA

- Écran Tâches : états vides, messages de validation, texte de délégation

- Dashboard : phrases de la mascotte (3-5 états d’humeur), labels des stats

- Paramètres : labels de navigation, textes d’aide

- Notifications / toasts : messages courts de feedback (succès, erreur, encouragement)

Bibliothèque de tâches prédéfinies

- Rédiger les noms et descriptions de 20-30 tâches ménagères courantes

- Organiser par catégorie (cuisine, ménage, linge, courses, administratif)

- Attribuer une valeur de points suggérée pour chaque tâche (1-20 pts)

Récompenses par défaut

- Proposer 8-10 récompenses types avec coût en points (ex : « Soirée ciné » = 150 pts)

## Livrables

| Livrable | Format | Usage |
| --- | --- | --- |
| Guide tone of voice | .md | Référence pour tout le copy |
| Copy UX par écran | .md ou .json | Intégration directe dans le code |
| Bibliothèque de tâches | default-tasks.json | Données intégrées dans l’app |
| Récompenses par défaut | default-rewards.json | Données intégrées dans l’app |
| Phrases mascotte | .json | Utilisé par mascot.js |

## Critères de validation

- Le ton est cohérent entre tous les écrans (aucun changement de registre)

- Chaque écran a un copy complet (aucun placeholder restant)

- Les tâches et récompenses sont réalistes et couvrent le quotidien d’un couple

- Le JSON est syntaxiquement valide et correspond à la structure du CLAUDE.md

## Dépendances

En amont : Agent 1 (CDC + CLAUDE.md).

En aval : Agent 7 (Frontend) et Agent 8 (Fonctionnalités) consomment ses livrables.

PHASE : DESIGN & UX

🎨 Agent 03

UX/UI Designer

────────────────────────────────────────────────────────────

## Mission

Concevoir les parcours utilisateurs et les wireframes de chaque écran. S’assurer que l’expérience est fluide, intuitive et optimisée mobile-first.

## Contexte reçu

- CDC : arborescence 3 onglets, détail des écrans, personas (Léa & Thomas)

- CLAUDE.md : palette, composants visés, conventions UI

- Guide de contenu de l’Agent 2 (copy UX)

## Instructions

User flows (parcours utilisateur)

- Parcours 1 — Onboarding : premier lancement → couple configuré → première tâche

- Parcours 2 — Quotidien : ouverture app → voir tâches → valider → voir points mis à jour

- Parcours 3 — Délégation : demander « passe ton tour » → notification partenaire → accept/refus

- Parcours 4 — Récompense : atteindre seuil → débloquer récompense → célébration

Wireframes (maquettes fil de fer)

- Écran Tâches : layout de la liste, placement du FAB, zone de filtre

- Écran Dashboard : disposition de la barre d’équilibre, mascotte, stats, récompenses

- Écran Paramètres : structure de navigation, sections

- Onboarding : séquence des 5 étapes en wireframe

- Modals : ajout tâche, création récompense, délégation

- Tab bar : disposition des 3 onglets avec icônes

Spécifications UX

- Micro-interactions : décrire le comportement au tap sur validation (animation, son, feedback)

- Gestion des états : empty states, loading, erreur, succès pour chaque écran

- Règles de navigation : retour, transitions entre onglets, modals

- Accessibilité : taille des zones tactiles (min 44x44px), ordre de focus

## Livrables

| Livrable | Format | Usage |
| --- | --- | --- |
| User flows (4 parcours) | Diagramme Mermaid ou schéma | Référence pour le développement |
| Wireframes (6-8 écrans) | HTML/CSS statique ou images | Base pour l’intégration |
| Spécifications micro-interactions | .md | Guide pour les animations |
| Inventaire des états UI | .md | Checklist pour le QA |

## Critères de validation

- Chaque wireframe est mobile-first (375px de large)

- Les parcours couvrent les scénarios principaux + les cas d’erreur

- Les zones tactiles respectent le minimum 44x44px

- Les empty states sont définis pour chaque écran

## Dépendances

En amont : Agent 1 (CDC) + Agent 2 (contenu).

En aval : Agent 4 (Design System) + Agent 7 (Frontend).

PHASE : DESIGN & UX

🧱 Agent 04

Design System

────────────────────────────────────────────────────────────

## Mission

Transformer la charte graphique définie dans le CLAUDE.md en un design system codé, prêt à l’emploi. Chaque composant est documenté, réutilisable et accessible.

## Contexte reçu

- CLAUDE.md : palette complète, custom properties, typographie, conventions BEM

- Wireframes de l’Agent 3

- Composants identifiés : cartes tâche, barre d’équilibre, tab bar, modals, toasts, badges

## Instructions

Design Tokens

- Valider et compléter les custom properties CSS du CLAUDE.md

- Ajouter les tokens manquants (transitions, z-index, breakpoints)

- Créer le fichier variables.css définitif

Composants UI (CSS + HTML)

- Boutons : primary, secondary, ghost, icon-only, disabled, loading

- Carte tâche : default, completed, delegated, overdue

- Badge de points : affichage +X pts animé

- Barre d’équilibre : bicolore, animée, responsive

- Tab bar : 3 onglets, état actif/inactif

- Modal / Bottom sheet : overlay, slide-up animation

- Toast : succès, info, warning

- Input / Select : états focus, error, disabled

- Avatar / Initiale : placeholder circulaire

- Progress ring : pour les streaks

Documentation

- Chaque composant doit avoir un exemple HTML + le CSS correspondant

- Documenter les variantes (modifiers BEM)

- Fournir une page de démo (styleguide.html) qui montre tous les composants

## Livrables

| Livrable | Format | Usage |
| --- | --- | --- |
| variables.css (tokens définitifs) | .css | Importé dans toutes les pages |
| components.css (tous les composants) | .css | Librairie de composants réutilisables |
| styleguide.html (page de démo) | .html | Référence visuelle pour le dév |
| Documentation composants | .md | Guide d’utilisation des composants |

## Critères de validation

- Tous les composants identifiés dans les wireframes sont codés

- Le styleguide.html fonctionne en standalone (ouverture directe dans le navigateur)

- Les contrastes passent WCAG AA (vérifié avec outil de contraste)

- Aucun !important dans le CSS

- Toutes les valeurs utilisent les custom properties (pas de magic numbers)

## Dépendances

En amont : Agent 1 (CLAUDE.md) + Agent 3 (wireframes).

En aval : Agent 7 (Frontend) utilise directement ces fichiers CSS.

PHASE : DESIGN & UX

🖌️ Agent 05

Figma (optionnel)

────────────────────────────────────────────────────────────

## Mission

Traduire les wireframes et le design system en maquettes haute fidélité dans Figma. Cet agent est optionnel — activer uniquement si on souhaite itérer visuellement avant le développement.

## Contexte reçu

- Wireframes de l’Agent 3

- Design system de l’Agent 4 (tokens, composants CSS)

- Palette et conventions du CLAUDE.md

## Instructions

- Créer une page Figma avec les composants du design system

- Maquetter les 3 écrans principaux + onboarding en haute fidélité

- Utiliser Auto Layout pour un design responsive

- Organiser les calques avec une nomenclature cohérente

- Exporter les assets nécessaires (icônes, mascotte si créée dans Figma)

## Livrables

| Livrable | Format | Statut |
| --- | --- | --- |
| Fichier Figma maquettes HD | Figma | 🟡 Optionnel |
| Assets exportés (icônes, SVG) | SVG / PNG | 🟡 Optionnel |

## Dépendances

En amont : Agent 3 + Agent 4.

En aval : Agent 7 (Frontend) si maquettes utilisées comme référence.

⚠️ Cet agent peut être skipé si on passe directement du design system au code.

PHASE : DÉVELOPPEMENT

⚡ Agent 06

Générateur de Prompts Vibecoding

────────────────────────────────────────────────────────────

## Mission

Générer une série de prompts structurés, dans l’ordre de la roadmap, prêts à être collés dans Claude Code pour développer MimiTask étape par étape.

## Contexte reçu

- CLAUDE.md complet (structure fichiers, conventions, roadmap 15 étapes)

- CDC (détail des écrans, fonctionnalités, checklist)

- Design system (tokens CSS, composants)

- Copy UX de l’Agent 2

## Instructions

Format de chaque prompt

- Titre clair : « Étape X — [Nom de la fonctionnalité] »

- Contexte : rappel de ce qui existe déjà (fichiers créés, état du projet)

- Objectif : ce que le prompt doit produire

- Contraintes : référence aux conventions CLAUDE.md

- Résultat attendu : fichiers à créer/modifier, comportement attendu

Prompts à générer (dans l’ordre)

- Prompt 1 : Structure de base (HTML, CSS tokens, navigation onglets)

- Prompt 2 : store.js (module CRUD LocalStorage)

- Prompt 3 : Onboarding (flow 5 étapes)

- Prompt 4 : Bibliothèque de tâches + ajout custom

- Prompt 5 : Écran Tâches (liste, filtres, validation 1-tap)

- Prompt 6 : Système de points (calcul, affichage)

- Prompt 7 : Écran Dashboard (barre d’équilibre, scores, stats)

- Prompt 8 : Système de récompenses

- Prompt 9 : Délégation (« passe ton tour »)

- Prompt 10 : Récurrence automatique des tâches

- Prompt 11 : Mascotte réactive

- Prompt 12 : Streaks

- Prompt 13 : PWA (manifest + service worker)

- Prompt 14 : Tests & polish

- Prompt 15 : Déploiement GitHub Pages

## Livrables

| Livrable | Format | Usage |
| --- | --- | --- |
| Fichier de 15 prompts ordonnés | .md | Copier-coller dans Claude Code |

## Critères de validation

- Chaque prompt est autosuffisant (pas besoin de contexte extérieur)

- L’ordre respecte les dépendances techniques (ex : store.js avant les écrans)

- Les conventions CLAUDE.md sont rappelées dans chaque prompt

- Le résultat attendu est testable (on sait quand c’est « fini »)

## Dépendances

En amont : Agent 1 + Agent 2 + Agent 4 (tout le cadrage et design).

En aval : Agent 7 + Agent 8 utilisent ces prompts directement.

PHASE : DÉVELOPPEMENT

💻 Agent 07

Développeur Frontend

────────────────────────────────────────────────────────────

## Mission

Intégrer les écrans et composants en HTML/CSS/JS pur, en respectant le design system, les wireframes et les conventions du CLAUDE.md. Produire un code propre, maintenable et performant.

## Contexte reçu

- CLAUDE.md (structure fichiers, conventions, palette, nommage)

- Design system codé (variables.css, components.css) de l’Agent 4

- Wireframes de l’Agent 3

- Copy UX de l’Agent 2

- Prompts vibecoding de l’Agent 6

## Instructions

Structure HTML

- Un seul fichier index.html (SPA-like avec navigation par onglets)

- Sections masquées/affichées via JS (pas de routing complexe)

- Sémantique HTML5 : <main>, <nav>, <section>, <article>

- Attributs ARIA sur tous les composants interactifs

Intégration CSS

- Utiliser exclusivement les custom properties de variables.css

- Suivre la convention BEM du CLAUDE.md

- Mobile-first : base = 375px, media queries vers le haut

- Breakpoints : 375px (base), 768px (tablette), 1024px (desktop)

JavaScript

- Modules ES6 avec import/export

- Séparer logique métier (store.js, points.js) et rendu (fonctions render*)

- Pas de manipulation DOM en boucle — utiliser DocumentFragment

- Event delegation sur les listes (pas un listener par élément)

Intégration progressive

- Suivre l’ordre de la roadmap du CLAUDE.md

- Chaque fonctionnalité = un commit avec message clair

- Tester sur mobile (DevTools 375px) après chaque commit

## Livrables

| Livrable | Format | Usage |
| --- | --- | --- |
| index.html complet | .html | Point d’entrée unique |
| Fichiers CSS (6-7 fichiers) | css/ | Styles par écran + composants |
| Fichiers JS (8-9 modules) | js/ | Logique app complète |

## Critères de validation

- L’app fonctionne en ouvrant index.html directement (pas de serveur requis)

- Tous les écrans sont navigables via la tab bar

- Le code est conforme aux conventions BEM et CLAUDE.md

- Aucun fichier JS ne dépasse 200 lignes

- L’app est utilisable sur mobile 375px sans scroll horizontal

## Dépendances

En amont : Agent 2 (contenu) + Agent 3 (wireframes) + Agent 4 (design system) + Agent 6 (prompts).

En aval : Agent 8 (fonctionnalités), Agent 9 (SEO), Agent 10 (QA).

PHASE : DÉVELOPPEMENT

⚙️ Agent 08

Fonctionnalités & Intégrations

────────────────────────────────────────────────────────────

## Mission

Implémenter la logique métier de MimiTask : système de points, récompenses, délégation, récurrence, mascotte réactive, et configuration PWA.

## Contexte reçu

- CLAUDE.md (structure store.js, JSON LocalStorage, roadmap)

- CDC (fonctionnalités détaillées avec priorités)

- Code frontend de l’Agent 7 (HTML/CSS en place)

- Données de l’Agent 2 (default-tasks.json, default-rewards.json)

## Instructions

store.js — Module de persistance

- CRUD complet sur le JSON LocalStorage (clé : mimitask_data)

- Méthodes : init(), save(), getTasks(), addTask(), completeTask(), getStats(), etc.

- Sauvegarde automatique à chaque modification

- Export / import des données (pour backup ou migration future vers Firebase)

- Structure JSON conforme au CLAUDE.md

Système de points (points.js)

- Calcul des points individuels et couple à chaque validation de tâche

- Bonus de streak (multiplicateur après X jours consécutifs)

- Vérification automatique du seuil de récompense

Récompenses (rewards.js)

- Système de déblocage quand le seuil de points est atteint

- CRUD récompenses (ajouter, modifier, supprimer des récompenses custom)

- Animation de célébration au déblocage

Délégation (dans tasks.js)

- Fonction « Passe ton tour » : la tâche passe en état « pending_delegation »

- L’autre partenaire voit une notification et peut accepter ou refuser

- Si refus : la tâche revient à l’assignation d’origine

Récurrence

- Système de reset automatique des tâches récurrentes

- Fréquences : quotidien, tous les X jours, hebdomadaire, mensuel

- Vérification au lancement de l’app (comparer date actuelle vs dernière complétion)

Mascotte (mascot.js)

- 5 états d’humeur basés sur l’équilibre du couple :

- 🤩 Excité : équilibre > 45/55 ET streak > 5

- 😊 Content : équilibre > 40/60

- 😐 Neutre : équilibre 30-40%

- 😟 Inquiet : équilibre 20-30%

- 😢 Triste : équilibre < 20%

- Phrases réactives (données de l’Agent 2)

- MVP : emoji + texte. Évolution : SVG animé

PWA

- manifest.json : nom, icônes (192x192, 512x512), couleur thème, start_url

- Service Worker : stratégie cache-first pour les assets, network-first pour les données

- Bouton « Installer l’app » si le navigateur supporte beforeinstallprompt

## Livrables

| Livrable | Format | Priorité |
| --- | --- | --- |
| store.js | Module JS | 🔴 Critique |
| points.js | Module JS | 🔴 Critique |
| rewards.js | Module JS | 🔴 Critique |
| tasks.js (avec délégation) | Module JS | 🔴 Critique |
| mascot.js | Module JS | 🟡 Souhaité |
| onboarding.js | Module JS | 🟠 Important |
| manifest.json + sw.js | PWA config | 🟠 Important |

## Critères de validation

- Toutes les données persistent entre les sessions (fermer/rouvrir le navigateur)

- Les points se calculent correctement après chaque validation

- La délégation fonctionne dans les deux sens

- Les tâches récurrentes se réinitialisent correctement

- L’app est installable comme PWA sur mobile

## Dépendances

En amont : Agent 2 (données JSON) + Agent 7 (intégration HTML/CSS).

En aval : Agent 10 (QA) teste ces fonctionnalités.

PHASE : OPTIMISATION

🔍 Agent 09

SEO

────────────────────────────────────────────────────────────

## Mission

Optimiser le référencement de MimiTask pour maximiser sa découvrabilité sur les moteurs de recherche et les réseaux sociaux. Focus sur le SEO technique et les méta-données.

## Contexte reçu

- CDC (section SEO & performance)

- Code HTML complet de l’Agent 7

- Déploiement prévu sur GitHub Pages (domaine github.io ou custom)

## Instructions

SEO technique

- Vérifier la structure HTML sémantique (h1 unique, hiérarchie des headings)

- S’assurer que le contenu critique est dans le HTML initial (pas uniquement généré en JS)

- Ajouter les balises meta essentielles : title, description, viewport, charset

- Créer un fichier robots.txt autorisant l’indexation

- Générer un sitemap.xml basique

Open Graph & Social

- Balises og:title, og:description, og:image, og:url, og:type

- Twitter Card : summary_large_image

- Créer une image OG attractive (1200x630px) représentant l’app

Performance SEO

- Vérifier les Core Web Vitals (LCP, FID, CLS)

- S’assurer que le First Contentful Paint < 1.5s

- Vérifier la compression des assets

SEO local (si pertinent pour la landing page future)

- Préparer les balises pour le référencement belge/francophone

- Attribut lang="fr" sur le HTML

- hreflang si multilangue prévu

## Livrables

| Livrable | Format | Usage |
| --- | --- | --- |
| Méta-données intégrées dans index.html | HTML | SEO de base |
| robots.txt | Fichier texte | Indexation |
| sitemap.xml | XML | Découverte par Google |
| Image Open Graph | PNG 1200x630 | Partage social |
| Checklist SEO validée | .md | Vérification complète |

## Critères de validation

- Lighthouse SEO > 90

- Les balises OG s’affichent correctement dans le debugger Facebook/Twitter

- Le sitemap.xml est valide

- Aucune erreur d’indexation dans Google Search Console (post-lancement)

## Dépendances

En amont : Agent 7 (HTML complet).

En aval : Agent 11 (DevOps) déploie les fichiers SEO.

PHASE : OPTIMISATION

✅ Agent 10

QA — Quality Assurance

────────────────────────────────────────────────────────────

## Mission

Vérification globale du MVP sur trois volets : qualité fonctionnelle, performance et accessibilité. Produire un rapport détaillé des problèmes trouvés avec sévérité et recommandations.

## Contexte reçu

- App complète (code des Agents 7 + 8)

- Design system (Agent 4) pour vérifier la cohérence visuelle

- Spécifications UX (Agent 3) pour vérifier les parcours

- CDC pour vérifier la complétude fonctionnelle

## Instructions

Tests fonctionnels

- Vérifier chaque parcours utilisateur défini par l’Agent 3

- Tester le CRUD complet : créer, lire, modifier, supprimer des tâches et récompenses

- Vérifier le calcul des points dans différents scénarios

- Tester la délégation (accept + refus)

- Vérifier la récurrence (simuler le passage de jours)

- Tester la persistance (fermer/rouvrir, vider le cache)

- Tester l’onboarding complet

- Vérifier les empty states

Tests cross-browser / device

- Chrome mobile (Android)

- Safari mobile (iOS) — attention aux spécificités PWA

- Chrome desktop

- Firefox desktop

- Tailles : 375px, 768px, 1024px, 1440px

Tests de performance

- Lighthouse : objectif > 90 sur Performance, Accessibility, Best Practices, SEO

- Tester avec throttling réseau (3G lent)

- Vérifier la taille totale des assets (objectif < 200 KB)

Tests d’accessibilité

- Navigation clavier complète (Tab, Enter, Escape)

- Contrastes WCAG AA sur tous les textes

- Lecteur d’écran : vérifier que les éléments interactifs sont annoncés correctement

- Attributs ARIA présents et corrects

- Pas de piège de focus dans les modals

## Livrables

| Livrable | Format | Usage |
| --- | --- | --- |
| Rapport QA complet | .md structuré | Liste des bugs/améliorations |
| Scores Lighthouse (captures) | Screenshots | Preuve de performance |
| Matrice de compatibilité | Tableau .md | Résumé cross-browser |

## Format du rapport QA

Chaque problème est documenté avec :

- ID unique (QA-001, QA-002...)

- Sévérité : Critique / Majeur / Mineur / Cosmetic

- Écran concerné

- Description du problème

- Étapes de reproduction

- Comportement attendu vs observé

- Recommandation de fix

## Critères de validation

- Zéro bug critique ou majeur restant avant déploiement

- Lighthouse > 90 sur les 4 métriques

- Navigation clavier fonctionnelle sur tous les écrans

- App fonctionnelle sur Chrome et Safari mobile

## Dépendances

En amont : Agents 7 + 8 (app complète) + Agent 9 (SEO).

En aval : Agent 7 corrige les bugs trouvés. Agent 11 déploie une fois validé.

PHASE : DÉPLOIEMENT

🚀 Agent 11

DevOps / Déploiement

────────────────────────────────────────────────────────────

## Mission

Configurer le déploiement de MimiTask sur GitHub Pages avec un pipeline CI/CD automatisé via GitHub Actions.

## Contexte reçu

- Code source complet validé par l’Agent 10 (QA)

- Fichiers SEO (robots.txt, sitemap.xml) de l’Agent 9

- Manifest PWA de l’Agent 8

- Déploiement cible : GitHub Pages

## Instructions

Configuration du repository

- Vérifier la structure du repo (tous les fichiers à la racine pour GitHub Pages)

- Configurer le fichier .gitignore

- Créer un README.md clair avec description, features, stack, instructions d’installation

GitHub Pages

- Activer GitHub Pages sur la branche main (ou gh-pages)

- Vérifier que index.html est à la racine

- Tester l’URL de déploiement

GitHub Actions (optionnel mais recommandé)

- Créer un workflow .github/workflows/deploy.yml

- Déclenchement sur push vers main

- Étapes : checkout → validation HTML (optionnel) → deploy

- Cache des assets statiques

Domaine custom (si prévu)

- Configuration du fichier CNAME

- Instructions DNS pour pointer le domaine

- Activation HTTPS automatique

Vérifications post-déploiement

- L’app se charge correctement sur l’URL publique

- Le Service Worker s’installe correctement

- L’app est installable comme PWA depuis l’URL déployée

- Les assets sont bien mis en cache

- HTTPS est actif

## Livrables

| Livrable | Format | Usage |
| --- | --- | --- |
| Repository GitHub configuré | Git | Code source + déploiement |
| GitHub Pages activé + URL live | URL | Site accessible publiquement |
| Workflow GitHub Actions | .yml | CI/CD automatique (optionnel) |
| README.md | .md | Documentation du projet |

## Critères de validation

- L’URL publique charge l’app sans erreur

- PWA installable depuis l’URL déployée

- HTTPS actif

- Le README est clair et complet

## Dépendances

En amont : Agent 10 (QA validée, zéro bug critique).

En aval : Agent 12 (RGPD) si nécessaire. Agent 13 post-lancement.

PHASE : DÉPLOIEMENT

🔒 Agent 12

RGPD & Mentions Légales (optionnel)

────────────────────────────────────────────────────────────

## Mission

Générer les textes légaux et configurer la conformité RGPD. Pour le MVP avec LocalStorage uniquement, cet agent est léger. Il deviendra critique lors de la migration Firebase.

## Contexte reçu

- L’app MVP utilise uniquement LocalStorage (aucune donnée envoyée vers un serveur)

- Pas de cookies tiers, pas de tracking, pas d’analytics pour le MVP

- Législation applicable : RGPD (Belgique / UE)

## Instructions

MVP (LocalStorage uniquement)

- Rédiger une mention légale minimaliste adaptée à une app sans serveur

- Préciser que les données restent sur l’appareil de l’utilisateur

- Aucun bandeau cookies nécessaire (pas de cookies)

- Prévoir un lien « Politique de confidentialité » dans les paramètres

Préparation Firebase v2 (anticiper)

- Identifier les données qui seront collectées (noms, tâches, scores)

- Préparer une politique de confidentialité complète (draft)

- Prévoir le consentement explicite pour la synchro cloud

- Documenter la base légale du traitement (consentement)

## Livrables

| Livrable | Format | Statut |
| --- | --- | --- |
| Mentions légales (MVP) | HTML ou .md | 🟡 Optionnel MVP |
| Politique confidentialité (draft v2) | .md | 🟡 Préparation |

## Dépendances

En amont : Agent 11 (site déployé).

En aval : Intégration dans l’écran Paramètres par l’Agent 7.

⚠️ Pour le MVP LocalStorage, cet agent produit un livrable minimal. Il sera pleinement activé lors de la migration Firebase.

PHASE : TRANSVERSAL

🎬 Agent 13

Contenu Multimédia / Assets

────────────────────────────────────────────────────────────

## Mission

Gérer et produire tous les assets visuels de MimiTask : mascotte, icônes, favicons, images Open Graph, et optimisation de tous les médias.

## Contexte reçu

- Design system (Agent 4) : palette de couleurs, style visé (sobre, moderne, ludique)

- CLAUDE.md : structure du dossier assets/

- CDC : mascotte dinosaure, navigation 3 onglets

## Instructions

Mascotte dinosaure

- Créer un dinosaure SVG simple, sympathique, adapté à la palette verte

- 5 variantes d’humeur : excité, content, neutre, inquiet, triste

- Style flat/minimaliste, sans détails excessifs

- Taille optimisée pour affichage 100-150px dans le dashboard

- Si la création SVG est complexe : utiliser un emoji 🦖 comme placeholder MVP

Icônes de l’app

- Icônes de navigation : tâches (checklist), dashboard (chart/trophy), paramètres (gear)

- Icônes d’action : ajouter, valider, déléguer, supprimer

- Utiliser des icônes SVG inline pour la performance (pas de font d’icônes)

- Style : outlined, trait 2px, cohérent avec le design system

Favicons & icônes PWA

- favicon.ico (32x32)

- apple-touch-icon.png (180x180)

- Icônes PWA : 192x192 et 512x512 (référencées dans manifest.json)

- Couleur de fond : --color-primary (#2D6A4F)

Image Open Graph

- 1200x630px pour le partage social

- Contenu : logo/nom MimiTask + mascotte + tagline

- Format PNG ou JPEG optimisé

Optimisation

- Tous les SVG passés par SVGO (suppression métadonnées inutiles)

- Images bitmap en WebP si possible, sinon PNG optimisé

- Objectif : total assets < 100 KB

## Livrables

| Livrable | Format | Emplacement |
| --- | --- | --- |
| Mascotte SVG (5 états) | SVG | assets/mascot/ |
| Icônes navigation + actions | SVG inline | Intégrées dans le HTML |
| Favicons (3 tailles) | ICO + PNG | Racine + assets/icons/ |
| Icônes PWA (2 tailles) | PNG | assets/icons/ |
| Image Open Graph | PNG 1200x630 | assets/ |

## Critères de validation

- Tous les assets respectent la palette du design system

- Les SVG sont optimisés (pas de métadonnées inutiles)

- Les favicons s’affichent correctement dans le navigateur

- L’image OG s’affiche correctement dans le debugger Facebook

- Total assets < 100 KB

## Dépendances

En amont : Agent 4 (design system pour la cohérence visuelle).

En aval : Agent 7 (intègre les assets) + Agent 9 (OG image) + Agent 8 (mascotte).

⚠️ Cet agent est transversal : il intervient en parallèle des phases design et développement.

# 🔗 Diagramme de dépendances

Ordre d’exécution recommandé avec dépendances entre agents :

| Phase | Agents | Dépend de | Bloque |
| --- | --- | --- | --- |
| Stratégique | 1 → 2 | — | Tout le reste |
| Design | 3 + 13 (parallèle) | 1, 2 | 4, 7 |
| Design | 4 | 3 | 7, 8 |
| Design | 5 (optionnel) | 3, 4 | Rien (optionnel) |
| Dév | 6 | 1, 2, 4 | 7, 8 |
| Dév | 7 + 8 (parallèle) | 2, 3, 4, 6, 13 | 9, 10 |
| Optim | 9 | 7 | 10 |
| Optim | 10 | 7, 8, 9 | 11 |
| Déploiement | 11 | 10 | 12 |
| Déploiement | 12 (optionnel) | 11 | — |

## Agents parallélisables

- Agents 3 + 13 : UX/UI et Assets peuvent travailler en même temps

- Agents 7 + 8 : Frontend et Fonctionnalités avancent en parallèle

- Agent 2 peut travailler dès que l’Agent 1 a terminé

## Flux de travail résumé

1 → 2 → [3 + 13] → 4 → 6 → [7 + 8] → 9 → 10 → 11 → (12)

⚠️ L’Agent 5 (Figma) est entièrement optionnel et peut être inséré entre 4 et 6 si désiré.